|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области от 12 марта 2012 № 20 |  |
| --- | --- | --- |

# ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# "Модернизация и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2012- 2015 годы"

г. Духовщина

2012 г.

# Паспорт

# долгосрочной целевой программы Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

# "Модернизация и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2012- 2015 годы"

| Наименование программы | Модернизация и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2012- 2015 годы (далее - ДЦП) |
| --- | --- |
| Разработчик ДЦП | Администрация Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Дата утверждения ДЦП | 12.03.3012 г. |
| Стратегические цели ДЦП | Стратегическая цель – реконструкция водопроводных сетей, строительство и модернизация канализационных систем, реконструкция тепловых сетей |
| Сроки реализации ДЦП | 2012 – 2015 годы |
| Ожидаемые результаты реализации ДЦП | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем, безопасности эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса, улучшение качества коммунальных услуг, оздоровление экологической обстановки. |
| Объемы и источники финансирования ДЦП | Общий объем финансирования ДЦП на 2012-2015 гг. - 20,7 млн.руб., в т.ч.средства областного бюджета – 19,0 млн.руб. средства бюджетов поселения – 1,0 млн.руб. внебюджетные источники (средства предприятия ЖКХ) - 0,7 млн.руб. 2012 г. – 1,5 млн.руб. 2013 г. – 1,1 млн.руб. 2014 г. – 10,0 млн.руб. 2015 г. – 8,1 млн.руб. |
| Основные механизмы реализации ДЦП | Проведение ремонтных работ на объектах коммунального хозяйства по подготовке к осенне-зимнему периоду. Строительство канализационных систем с установкой пунктов перекачки.. |
| Основные механизмы мониторинга реализации ДЦП | Контроль за реализацией ДЦП осуществляется Администрации Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области В течение всего периода реализации ДЦП осуществляются полугодовой и годовой мониторинг реализации ДЦП |

# 1. Характеристика проблемы.

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области представляет комплекс систем жизнеобеспечения населенных пунктов, входящих в состав Духовщинского городского поселения. Около 70 % всех основных фондов, расположенных на территории Духовщинского городского поселения, находится в системе ЖКХ, из них 26,7 км водопроводных сетей, 3 водозабора, 10,8 км канализационных сетей, 26 котельных и 4,6. км тепловых сетей. Муниципальное предприятие ЖКХ Духовщинского городского поселения МУП «Управление коммунального хозяйства», на которых работает около 70 человек, оказывают более трех видов коммунальных услуг, главные из которых тепло-, водоснабжение и водоотведение.

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство Духовщинского городского поселения находится в критическом состоянии. Недостаток финансовых средств на содержание жилищно-коммунального комплекса на протяжении многих лет привел к резкому увеличению физического износа основных фондов.

Износ коммунальной инфраструктуры составляет более 70 %, около четверти основных фондов полностью отслужили свой срок. Срочной реконструкции требуют водопроводные сети по улицам Луначарского, Смоленская, Смирнова, Коммунистическая в г. Духовщина. Количество аварий на объектах ЖКХ за последние 5 лет постоянно возрастает, потери в водопроводных сетях достигают 12 % от объема поднятой воды, в тепловых сетях - 15 % от произведенной тепловой энергии. Требуется срочная реконструкция тепловой сети с заменой на ПИ – трубы от центральной котельной до ул. К. Либкнехта в г. Духовщина.

Планово-предупредительный ремонт сетей, коммунальной энергетики полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же сетей. Это еще более усугубляет нехватку ресурсов, ведет к резкому падению надежности при эксплуатации указанных систем.

Из-за большого физического и морального износа инженерного оборудования крайне необходимо строительство канализационных систем с установкой пунктов перекачки для 4-х 16-ти квартирных жилых дома (д. 45, д. 41, д. 42, д. 51) по ул. Исаковского в г. Духовщина, строительство канализационных систем с установкой пунктов перекачки для 3-х 18-ти квартирных жилых дома (д. 2, д. 4, д. 6) по ул. Квашнина в г. Духовщина Учитывая кризисное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, социальную направленность модернизации инженерных систем ЖКХ, следует отметить, что решение данной проблемы возможно только при принятии экстренных мер бюджетной поддержки. Бюджетные средства и привлеченные внебюджетные средства будут направлены на решение задач модернизации и технического переоснащения объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий.

# 2. Цели ДЦП.

Стратегическая цель ДЦП – реконструкция водопроводных сетей, строительство и модернизация канализационных систем, реконструкция тепловых сетей, в ходе реализации которой будут решены следующие задачи:

повышение надежности функционирования инженерных коммуникаций и сооружений;

обеспечение безопасности при функционировании жилищно-коммунальных систем;

обеспечение экологической безопасности;

рациональное и эффективное использование энергоресурсов;

улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям Духовщинского городского поселения;

улучшение бытовых условий населения;

привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Духовщинского городского поселения;

3. Срок реализации ДЦП.

Срок реализации ДЦП рассчитан на 2012 - 2015 гг.

# 4. Общий объем ресурсов

Финансирование ДЦП будет осуществляться за счет средств областного бюджета, средств бюджета Духовщинского городского поселения и привлеченных внебюджетных источников (средства предприятия ЖКХ). Общий объем средств, предусмотренных для реализации ДЦП за счет всех источников финансирования составит 20,7 млн. руб., в том числе в 2012 г. – 1,5 млн. руб., 2013 г. – 1,1 млн. руб., 2014г. – 10,0 млн. руб., 2015г. – 8,1 млн. руб.

5. Плановые показатели реализации ДЦП.

# Плановые показатели эффективности реализации ДЦП отражены в приложении «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области "Модернизация и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2012- 2015 годы" к настоящей ДЦП.

# 6. Описание механизмов реализации ДЦП

Реализация ДЦП на основе модернизации (реконструкции) объектов жилищно-коммунального комплекса позволит обеспечить надежность и стабильность работы жилищно-коммунальной инфраструктуры, будет способствовать экономическому развитию Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области. В результате реализации мероприятий данной ДЦП будут улучшаться комфортность и безопасность условий проживания граждан, повысится качество жилищно-коммунальных услуг всем категориям потребителей. замена старого и изношенного теплоэнергетического оборудования и трубопроводов, в том числе на внешних коммуникациях, позволит экономить бюджетные средства на приобретение топливно-энергетических ресурсов и ликвидировать критический уровень износа основных фондов ЖКХ.

Система программных мероприятий включает в себя:

1. Реконструкция водопроводных сетей по улицам Луначарского, Смоленская в г. Духовщина на 2012.г.

2. Реконструкция водопроводных сетей по улицам Смирнова, Коммунистическая в г. Духовщина на 2013 г.

3. Строительство канализационных систем с установкой пунктов перекачки для 4-х 16-ти квартирных жилых дома (д. 45, д. 41, д. 42, д. 51) по ул. Исаковского в г. Духовщина на 2013-2015 г.г.

4. Реконструкция тепловой сети с заменой на ПИ – трубы от центральной котельной до ул. К. Либкнехта в г. Духовщина на 2012-2014 г

5. Строительство канализационных систем с установкой пунктов перекачки для 3-х 18-ти квартирных жилых дома (д. 2, д. 4, д. 6) по ул. Квашнина в г. Духовщина на 2015 г.

7. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП.

Контроль за реализацией ДЦП осуществляется Администрацией Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области.

В течение всего периода реализации ДЦП осуществляются полугодовой и годовой мониторинги реализации ДЦП.

Полугодовой мониторинг ДЦП предполагает оценку:

- фактически достигнутых результатов реализации ДЦП;

- возможностей достижения запланированных результатов реализации ДЦП.

Ежегодный мониторинг ДЦП предполагает оценку:

- достижения запланированных результатов реализации ДЦП;

- фактической эффективности реализации ДЦП;

- возможностей достижения по результатам реализации ДЦП стратегических целей ДЦП, целей общепрограммной деятельности, а также значений результатов реализации ДЦП.

Годовой отчет о реализации ДЦП рассматривается на заседании Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области, в результате чего Совет депутатов выносит одно из следующих решений:

- о продолжении реализации утвержденной ДЦП в случае если в результате ежегодного мониторинга установлена возможность достижения стратегических целей ДЦП, а также результатов ДЦП в рамках реализации утвержденной ДЦП;

- о необходимости внесения изменений в утверждённую ДЦП;

- о необходимости досрочного прекращения ДЦП.

8. Оценка рисков реализации ДЦП.

Внешние риски реализации ДЦП:

- ускорение инфляционных процессов в стране (степень риска средняя);

- недостаток строительно-монтажных и проектных организаций, имеющих необходимые лицензии и опыт работы в области развития коммунальной инфраструктуры (степень риска низкая);

- Внутренние риски реализации ДЦП:

- недостаточная квалификация исполнителей программных мероприятий ДЦП (степень риска средняя).

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется осуществлять мониторинг выполнения ДЦП, оперативно вносить коррективы в действия исполнителей мероприятий ДЦП.

# Приложение  к  программе

# ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

# долгосрочной  целевой  программы  "Модернизация и реконструкция объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  Духовщинского  городского  поселения Духовщинского  района  Смоленской области     на 2012- 2015 годы"

тыс. рублей

| № п/п | Наименование объектов капитального строительства | Технико-экономические показатели реализации проекта | Срок выполнения работ на объекте капитального строительства | Стоимость разработки проектно-сметной документации (при необходимости) | Стоимость выполнения строительно- монтажных работ | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей по улицам Луначарского, Смоленская в г. Духовщина | 1850 м.п. | 2012 год | - | 989,279 | Сокращение ветхих водопроводных сетей, уменьшение сверхнормативных потерь как электричества, так и воды, улучшение качества воды |
| 2. | Реконструкция водопроводных сетей по улицам Смирнова, Коммунистическая | 1350 м.п. | 2013 г. | 6,5 | 650,0 | Сокращение ветхих водопроводных сетей, уменьшение сверхнормативных потерь, как электричества, так и воды, улучшение качества питьевой воды, снижение количества аварийных ситуаций в системе водоснабжения |
| 3. | Строительство канализационных систем с установкой пунктов перекачки для 4-х 16-ти квартирных жилых дома (д. 45, д. 47, д. 49, д. 51) по ул. Исаковского в г. Духовщина | 28 м3/сутки | 2012-2015 г.г. | 450,0 | 4 700,00 | Улучшение экологической ситуации, улучшение качества предоставляемых услуг по водоотведению |
| 4. | Реконструкция тепловой сети с заменой на ПИ – трубы от центральной котельной до ул. К. Либкнехта в г. Духовщина | 400 м.п. | 2014 г. | 500,0 | 4500,0 | Сокращение протяженности ветхих тепловых сетей, уменьшение сверхнормативных потерь тепловой энергии |
| 5. | Строительство канализационных систем с установкой пунктов перекачки для 3-х 18-ти квартирных жилых дома (д. 2, д. 4, д. 6) по ул. Квашнина в г. Духовщина | 28 м3/сутки | 2015 г. | 810,0 | 8 100,0 | Улучшение экологической ситуации, улучшение качества предоставляемых услуг по водоотведению |

|  | ИТОГО: |  |  | 1766,5 | 18 039,279 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 20 705,779 |
|  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |  | 1945,779 |
|  | 2013 |  |  |  |  | 5350,0 |
|  | 2014 |  |  |  |  | 5310,0 |
|  | 2015 |  |  |  |  | 8100,0 |